PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WINNA CHROŁY

na lata 2008-2015

Spis treści:

1. Charakterystyka miejscowości.	3

2. Inwentaryzacja zasobów	4

3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości.	7

4. Planowane kierunki rozwoju.	9

5. Opis planowanego przedsięwzięcia.	11

6. Koszt  planowanego przedsięwzięcia.	14

7. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną	15

- 1. Charakterystyka miejscowości.

  - Lokalizacja.

Miejscowość Winna Chroły obejmuje powierzchnię 314,21 ha i zlokalizowana jest w Województwie Podlaskim, w Powiecie Wysokomazowieckim, 
w środkowej części Gminie Ciechanowiec. Jest to obszar dorzecza Kukawki 
i Nurca.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ciechanowiec miejscowość Winna Chroły została zaliczona do Jednostki Rolniczej, obejmującej środkową i południowo-wschodnią część obszaru gminy i zawartej pomiędzy drogami relacji Ciechanowiec – Siemiatycze  i Ciechanowiec – Brańsk oraz granicami administracyjnymi gminy.

W jednostce tej dominuje gospodarka rolna i leśna. Obszar charakteryzuje się wyższą jakością przestrzeni produkcyjnej (przewaga gleb III i IV klasy bonitacyjnej). Na całym obszarze prowadzona jest produkcja roślinna oraz hodowla bydła.

- Inwentaryzacja zasobów

Miejscowość Winna Chroły zamieszkuje 90 osób, w tym 47 mężczyzn i 43 kobiety. Łącznie na obszarze wsi znajduje się 21 gospodarstw domowych.

Strukturę wiekową mieszkańców przedstawia poniższa tabela:

| Przedział wiekowy | Liczba kobiet | Liczba mężczyzn | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 – 3 | 2 | 0 | 2 |
| 4 – 5 | 0 | 3 | 3 |
| 6 – 12 | 5 | 4 | 9 |
| 13 – 15 | 1 | 2 | 3 |
| 16 – 18 | 1 | 2 | 3 |
| 19 – 25 | 4 | 5 | 9 |
| 26 – 30 | 3 | 5 | 8 |
| 31 – 50 | 14 | 14 | 28 |
| 51 – 65 | 6 | 5 | 11 |
| > 66 | 7 | 7 | 14 |
| Razem | 43 | 47 | 90 |

Historia

W latach 1952-1954 miejscowość była siedzibą gminy Winna Chroły. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego. W I Rzeczypospolitej należała do ziemi drohickiej 
w województwie podlaskim. Pod koniec wieku XIX wieś w powiecie bielskim, gubernia grodzieńska, gmina Skórzec. Użytki rolne o powierzchni 81 dziesięcin, w tym 66 łąk i pastwisk, 11 lasu i 3 dziesięciny nieużytków.

Obecnie Winna Chroły należy do Parafii Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy 
w Winnej Poświętnej. Obiektem dziedzictwa kulturowego na terenie Wsi Winna Chroły jest szkoła drewniana  z 1932r.

Infrastruktura drogowa

Przez miejscowość Winna Chroły przebiega droga powiatowa o nawierzchni bitumicznej Antonin – Pobikry.

Komunikacja elektroniczna

Na terenie miejscowości Winna Chroły działają Telekomunikacja Polska S.A. 
i operatorzy telefonii komórkowej.

Gospodarka wodno – ściekowa

Miejscowość jest zwodociągowana, a mieszkańcy są zaopatrywani w wodę wodociągiem miejskim.

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami jest jednym z ważniejszych problemów miejscowości, wymagających jak najszybszego rozwiązania. Na terenie gminy Ciechanowiec funkcjonuje jedno składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane 
w miejscowości Nowodwory, zakwalifikowane jako składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, które zostanie zamknięte na koniec 2009 roku. Powierzchnia wysypiska wynosi 1,42 ha, pojemność 21400 m³ i jest wykorzystana w około 80%. Stan techniczny składowiska odpadów nie spełnia wymogów obowiązujących w przepisach prawa, brak jest izolacji podłoża 
i systemu odprowadzania odcieków. Składowisko nie jest przystosowane do składowania odpadów niebezpiecznych, przemysłowych oraz zneutralizowanych w wyniku przeprowadzonych akcji ratowniczych 
o znamionach zagrożeń środowiska. Nadal powstają dzikie wysypiska śmieci.

Energetyka 
Miejscowość Winna Chroły jest zelektryfikowana. Energia elektryczna dostarczana jest do odbiorców w ilościach przez nich zapotrzebowanych.

Zaopatrzenie w gaz

Miejscowość nie ma sieci gazowej.

Gospodarka 
Miejscowość Winna Chroły jest typowo rolniczą miejscowością. Nikt nie prowadzi na terenie wsi działalności gospodarczej.

Turystyka 
Turystyka odgrywa jeszcze małą rolę w miejscowości Winna Chroły. Główną przyczyną jest brak promocji miejscowości, brak dostatecznego zagospodarowania turystycznego w postaci bazy noclegowej i gastronomicznej, urządzeń infrastruktury technicznej, a także promocji walorów turystyczno — wypoczynkowych. Ruch turystyczny z uwagi na położenie miejscowości posiada ograniczone znaczenie, ogranicza się do turystyki pobytowej. Uzupełnieniem jest wypoczynek leśny połączony ze zbieraniem grzybów, jagód i ziół. Bazę turystyczną stanowią miejsca noclegowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Pod względem walorów wypoczynkowych miejscowość charakteryzuje się stosunkowo dobrymi w skali gminy użytkami środowiska przyrodniczego. Spośród wszystkich walorów najważniejszą atrakcyjnością odznacza się krajobraz zbliżony do naturalnego. Lasy i łąki zajmują dużą część powierzchni sołectwa, co z punktu widzenia wypoczynku należy ocenić dobrze. Atrakcyjność turystyczną Winny Chroły wzmacnia sąsiedztwo z miejscowością Winna Poświętna, w której znajduje się zespół kościoła parafialnego, cmentarze i młyny.

- Ocena mocnych i słabych stron miejscowości.

Rozpatrywanie możliwości i wizji tego, co powinno wystąpić w przyszłości, wymaga konkretnej wiedzy o tym, co dzieje się dziś, zrozumienia organizacji 
w jej obecnym kształcie. Koniecznym staje się przeprowadzenie diagnozy aktualnego stanu organizacji, która polega na określeniu jej mocnych i słabych stron.

Funkcjonowanie Gminy, sołectwa, tak jak każdej organizacji, odbywa się 
w kontekście silnych relacji z otoczeniem, które w znacznym stopniu determinuje jej warunki działania. Czynniki warunkujące rozwój organizacji występują tak wewnątrz jej, jak i na zewnątrz. Dopiero rzetelna ich analiza, połączona z wnioskowaniem przynosi pełny obraz wewnętrznych 
i zewnętrznych uwarunkowań rozwoju obszaru i może stanowić podstawę do identyfikowania celów strategicznych i bezpośrednich.

Powszechnie stosowanym narzędziem służącym do oceny czynników wzrostu 
i regresu jest analiza SWOT (skrót od angielskich słów Strenghts – mocne strony, Weaknesses – słabe strony, Opportunities – szanse, Threats – zagrożenia). Przy zastosowaniu tej metody oceniono wewnętrzne uwarunkowania rozwoju, czyli słabe i mocne strony.

  - Mocne strony.

Do mocnych stron zaliczyć należy:

- korzystne warunki produkcji rolnej,

- czyste środowisko naturalne,

- istniejąca siec wodociągowa i energetyczna.

- znaczący potencjał kulturalny,

- tradycje imprez kulturalnych

- wielofunkcyjność obszaru oparta na rolnictwie i turystyce,

- atuty krajobrazowe,

- walory wypoczynkowe,

- atrakcyjność turystyczna.

  - Słabe strony

Do słabych stron zaliczyć należy:

- brak infrastruktury społecznej,

- niski standard bazy turystycznej,

- brak bazy gastronomicznej,

- brak inwestycji,

- nieuregulowana gospodarka odpadami stałymi,

- wysokie ukryte bezrobocie,

- niski poziom dochodów ludności,

- niski poziom kapitału społecznego,

- brak działalności gospodarczej,

- brak zaopatrzenia w gaz.

  - Problemy o znaczeniu strategicznym.

Niska wydajność pracy w rolnictwie i ukryte bezrobocie na wsi

Gospodarka obszaru jest oparta na rolnictwie funkcjonującym w oparciu 
o raczej średnie warunki naturalne, co w zderzeniu z „ceno-biorczym” charakterem produkcji rolnej, skutkuje niską efektywnością gospodarowania 
i ubożeniem ludności wiejskiej. Negatywnymi zjawiskami w sektorze rolniczym są starzenie się pracujących na roli, rozdrobnienie gospodarstw rolnych, krótszy okres wegetacji roślin uprawnych w porównaniu z innymi rejonami gruntów oraz niski poziom warunków życia na wsi.

Niski stopień wykorzystania istniejącego potencjału turystycznego

Dysponująca atrakcyjnymi walorami turystycznymi Winna Chroły ma szansę powiększyć lokalną bazę ekonomiczną o znaczące dochody z turystyki, których wzrost przyczyni się do powstawania nowych miejsc pracy oraz intensyfikacji ruchu inwestycyjnego. Braki w wyposażeniu w infrastrukturę noclegową 
i gastronomiczną, ruch turystyczny ograniczający się tylko do turystyki pobytowej w połączeniu z niewystarczającą polityką promocyjną skutecznie utrudniają rozwój funkcji turystyczne obszaru.

Pasywność mieszkańców

O rozwoju przedsiębiorczości i tworzeniu miejsc pracy dla siebie i innych decyduje osobista aktywność każdego mieszkańca gminy. To właśnie aktywność połączona z rozwojem osobistym i zawodowym składa się na definicję sukcesu i powodzenia wszystkich działań lokalnych.

Konstytucyjna zasada pomocniczości państwa zakłada przypisanie zdolności do działania w pierwszym rzędzie aktorom społecznym, a wszystkie instytucje publiczne powinny być pomocnicze w stosunku do działań człowieka. Dlatego na poziomie najniższym konieczne jest, aby władze lokalne postawiły sobie za cel pobudzanie, podtrzymywanie, i w razie ostateczności – uzupełnianie wysiłków tych podmiotów i grup, które nie są samowystarczalne.

Słaba infrastruktura społeczna

Atrakcyjność zamieszkiwania obszaru gminy zależy w znaczącym stopniu od dostępności do instytucji infrastruktury społecznej w zakresie oświaty, kultury, sportu i rekreacji, co uzupełnia funkcję turystyczną obszaru. Miejscowość Winna Chroły charakteryzuje się brakiem dostępności do wyżej wymienionych obszarów życia społecznego.

- Planowane kierunki rozwoju.

Proces planowania służy ustaleniu podstawowych długoterminowych celów organizacji oraz przyjęciu kierunków działania i przydziałowi zasobów do osiągnięcia tych celów. Planowanie strategiczne należy traktować jako świadomy, systematyczny i ukierunkowany na przyszłość proces przygotowywania i podejmowania decyzji dotyczących przyszłego poziomu rozwoju gminy/sołectwa, stopnia zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej oraz koordynacji i integracji działań podejmowanych dla realizacji przyjętego planu, uwzględniających zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania rozwojowe. Jest to etap strategicznych wyborów wizji organizacji oraz modelu jej działania, których efektem jest określenie długoterminowych celów organizacji, stanowiących kwintesencję zarządzania strategicznego, ponieważ prowadzących do urzeczywistnienia wizji przyszłego stanu obszaru.

  - Cele strategiczne

Cele strategiczne rozwoju miejscowości Winna Chroły stanowią przeniesie celów rozwoju gminy na obszar sołectwa i przyjęły postać dwóch równorzędnych celów strategicznych:

Cel 1.

Zapewnienie warunków dla wszechstronnego rozwoju mieszkańców wsi Winna Chroły poprzez poprawę dostępu do instytucji infrastruktury społecznej.

Cel 2.

Wsparcie procesu tworzenia miejsc pracy poprzez efektywne wykorzystanie atutów położenia geograficznego wsi dla rozwoju rolnictwa i turystyki oraz rozwijającej się w ich otoczeniu konkurencyjnej przedsiębiorczości

  - Priorytety rozwojowe

- Remont budynku byłej szkoły na terenie wsi Winna Chroły.

- Tworzenie gospodarstw agroturystycznych.

- Efektywne włączenie obszaru wsi w realizacje Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- Racjonalizacja gospodarki odpadami.

- Rozwój otoczenia rolnictwa.

- Opis planowanego przedsięwzięcia.

Planowane do współfinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 przedsięwzięcie ma charakter robót remontowo – budowlanych polegających na modernizacji istniejącego budynku byłej szkoły we wsi Winna Chroły, gm. Ciechanowiec.

Tytuł projektu: „Remont zabytkowego budynku w Winnej Chrołach”

Planowana inwestycja obejmuje dokonanie remontu zabytkowego budynku byłej szkoły, sytuowanego na działce o numerze ewid. gruntów 112/2 w Winnej Chrołach, gm. Ciechanowiec.

Projektowany remont obiektu da możliwość, aby budynek pełnił funkcje wystawienniczą i edukacyjną.

Pomieszczenia parteru projektuje się zaaranżować w wystrój XIX /XX w szkoły powszechnej a ekspozycje stałe prezentować będą historie edukacji na wsi mazowieckiej i podlaskiej z przełomu XIX i XX w oraz historię edukacji 
w okresie II Wojny Światowej. Cześć parteru przeznaczy się na lokalną izbę historyczną, prezentującą dostarczone przez mieszkańców wsi, jak i znajdujące się w zbiorach muzealnych pamiątki związane z historią miejscowości Winna.

Pomieszczenia poddasza planuje się zaadoptować na potrzeby organizacji obozów naukowych grup studenckich penetrujących teren wsi podlasko- mazowieckiej.

Podstawowe dane budynku:

- funkcja – muzealna i mieszkalna

- Ilość kondygnacji nadziemnych -1 ½

- wysokość ponad teren – ok.8,20m od poziomu terenu

- komunikacja pionowa : projektowane schody drewniane

Stan istniejący

Istniejący budynek wykonany został w konstrukcji drewnianej, oszalowany od zewnątrz, na istniejącym betonowym fundamencie. Posiada prostą regularną jednokondygnacyjną, niepodpiwniczoną bryłę, przykrytą dwuspadowym dachem z wyraźnie zaakcentowaną częścią frontową (północną) poprzez m.in. trzy duże lukarny dachowe z otworami okiennymi oraz centralnie umieszczonym nad wysuniętym obudowanym gankiem (wiatrołapem) – balkonem.

Dach w chwili obecnej ma krycie blachą, a projektuje się pokryć go gontem drewnianym łupanym, zaś od strony zachodniej projektuje się dodatkowo okna połaciowe oraz wyłaz dachowy.

Zakres projektu

W części parterowej budynku projektuje się wykonanie następujących robót remontowych:

- demontaż istniejących ścianek działowych,

- powiększenie otworu drzwiowego wewnętrznego,

- wzmocnienie stropu nad parterem (słupki drewniane 
z fundamentowaniem, podciągi drewniane),

- wymiana podłogi z desek,

- wykonanie warstw izolacyjnych podłogi parteru,

- ściany parteru: rozebranie obicia ścian płytą pilśniową i sklejką, usunięcie tapety, skucie starych tynków lub naprawa i uzupełnienie,

- sufity: wymiana podsufitki z desek profilowanych lub oczyszczenie z farby i ponowne malowanie,

- demontaż części belek drewnianych w celu wykonania otworu na nową klatkę schodową drewnianą,

- wykonanie schodów wewnętrznych drewnianych (nowoprojektowane),

- wykonanie ścianek działowych wydzielających sanitariaty,

- licowanie ścian płytkami (sanitariaty),

- ułożenie posadzki z płytek ceramicznych (wiatrołap, sanitariaty),

- malowanie powierzchni ścian i sufitów,

- wymiana drzwi wewnętrznych.

Roboty remontowe zaplanowane na poddaszu budynku:

- rozebranie podłogi z desek,

- wykonanie izolacji stropu nad parterem,

- ułożenie warstwy usztywniającej na stropie, wykonanie nowych posadzek,

- naprawa komina i otynkowanie,

- wymiana części konstrukcji więźby dachowej,

- montaż dodatkowych krokwi dachowych,

- oczyszczenie i impregnacja konstrukcji drewnianej dachu i poddasza,

- docieplenie dachu i ścian zewnętrznych poddasza,

- wykonanie ścianek wydzielających pomieszczenia na poddaszu,

- tynkowanie płytą gkf powierzchni ścian i sufitów,

- malowanie.

Projektuje się przeprowadzenie następujących robót zewnętrznych:

- rozebranie przybudówki,

- wymiana szalówki drewnianej,

- naprawa i częściowa wymiana belki podwalinowej,

- naprawa i docieplenie fundamentów wraz z wykonaniem izolacji pionowej fundamentów,

- tynkowanie lub obłożenie płytkami cokołu budynku,

- wymiana stolarki drzwiowej zewn.,

- wymiana stolarki okiennej (skrzydła zewnętrzne i wewnętrzne),

- naprawa i konserwacja ram oraz skrzydeł wewnętrznych,

- wykonanie nowych schodów zewnętrznych oraz ułożenie okładzin schodów,

- prawa i konserwacja drewnianych elementów ozdobnych elewacji budynku (ew. częściowa wymiana),

- rozebranie pokrycia dachowego wraz z obróbkami, rynnami i rurami spustowymi,

- wykonanie nowego pokrycia dachowego z gonta drewnianego łupanego oraz wymiana obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych,

- plantowanie terenu wokół budynku,

- wykonanie podjazdu żwirowego oraz opasek wokół budynku,

- wykonanie ogrodzenia – drewnianego z bramą i furtką od strony elewacji frontowej (projekt wjazdu nie wchodzi w zakres opracowania projektowego) oraz systemowego z siatki ciągnionej powlekanej na słupkach stalowych od strony elewacji bocznej i tylnej.

Wszystkie projektowane prace będą wykonane w zakresie i sposobie odpowiednim do zabytkowego charakteru obiektu i z zachowaniem jego zabytkowej formy.

Przeprowadzenie prac w zakresie remontu pozwoli na poprawę wyglądu zewnętrznego i wnętrza budynku oraz zmianę jego formy użytkowej, tj. obiekt filialny Muzeum. Projektowany zakres prac spowoduje posiadanie we wnętrzach zabytkowego budynku szkoły powierzchnie wystawowe, edukacyjne 
i użytkowe.

Planowane społeczne rezultaty przedsięwzięcia:

- poprawa zagospodarowania przestrzennego i estetyki miejscowości

- promocja miejscowości i polepszenie jej wizerunku

- rozwój społeczno-kulturowy miejscowości i mieszkańców

- wzrost patriotyzmu lokalnego

- wzrost zatrudnienia.

- Koszt  planowanego przedsięwzięcia.

Koszt realizacji zadania wyniesie łącznie około 920 tys. PLN netto.

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Wartość zadania |
| --- | --- | --- |
| Remont zabytkowego budynku w Winnej Chrołach | 2009/2010 | 849679,78. |

- 7. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną

| Nazwa przedsięwzięcia | Cel | Przeznaczenie | Harmonogram realizacji | Wartość | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont zabytkowego budynku w Winnej Chrołach | Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego | Zachowanie zabytkowego budynku byłej szkoły, aby budynek pełnił funkcje wystawienniczą i edukacyjną. | 2009/2010 | 849679,78 PLN | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i środki własne Wnioskodawcy |
| Wsparcie tworzenia i rozwoju gospodarstw agroturystycznych | Różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym | Rozwój funkcji turystycznej wsi | 201/2011 | 500000,00 PLN | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i środki własne rolników |
| Przebudowa drogi powiatowej Antonin – Pobikry. | Poprawa dostępności komunikacyjnej wsi | Ruch lokalny i tranzytowy | 2012/2013 | 1250000,00 PLN | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego oraz środki własne Powiatu Wysokomazowieckiego |
| Budowa sieci szerokopasmowego Internetu | Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego wsi | Rozwój społeczeństwa informacyjnego | 2014/2015 | 2300000,00 PLN | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego oraz środki własne Urzędu Marszałkowskiego i Gminy Ciechanowiec |