PROJEKT

uchwała Nr ……./……./10

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia … lipca 2010 roku

w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego oraz limitu wydatków na jego realizację.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 166 i art. 184 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przebudową nawierzchni w ulicy Wierzbowej i Spółdzielczej w Ciechanowcu.

- Budowa ul. Szkolnej z włączeniem do ul. Kościelnej w Ciechanowcu.

- Integracja dróg gminnych z powiatowymi w Gminie Ciechanowiec.

- Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej.

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 
w Ciechanowcu.

- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ciechanowcu – etap II.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Ciechanowcu.

- Rekultywacja składowiska oraz likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Ciechanowiec w latach 2007-2012.

- Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radziszewo Króle.

- Przebudowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego nad Zalewem w Ciechanowcu.

§ 2

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1  do uchwały.

§ 3

Traci moc  Uchwała Nr 212/XXXVIII/10 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 
31 marca 2010r. roku w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego oraz limitu wydatków na jego realizację.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Krystyna Olędzka

PROJEKT

Załącznik do Uchwały Nr ……/XLII/10

Rady Miejskiej w Ciechanowcu 
z dnia ... lipca 2010r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

| Lp. | Dział | Rozdział | Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie | Okres realizacji | Nazwa zadania i źródła finansowania | Całkowity koszt zadania w zł | Wydatki poniesione w latach 2007 - 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 60016 | Urząd Miejski w Ciechanowcu | 2008-2010 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przebudową nawierzchni w ul. Wierzbowej i Spółdzielczej w Ciechanowcu | 781.720 | 31.720 | 0 | 750.000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1. Ogółem | 781.720 | 31.720 | 0 | 750.000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1.1. Środki własne | 219.220 | 31.720 | 0 | 187.500 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1.2. Środki z Unii Europejskiej | 562.500 | 0 | 0 | 562.500 | 0 |
| 2 | 600 | 60016 | Urząd Miejski w Ciechanowcu | 2007-2011 | Budowa ul. Szkolnej z włączeniem do ul. Kościelnej w Ciechanowcu | 3.424.044 | 64.044 | 80.000 | 3.280.000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1. Ogółem | 3.424.044 | 64.044 | 80.000 | 3.280.000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1.1. Środki własne | 964.044 | 64.044 | 80.000 | 820.000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1.2. Środki z Unii Europejskiej | 2.460.000 | 0 | 0 | 2.460.000 | 0 |
| 3 | 600 | 60016 | Urząd Miejski w Ciechanowcu | 2007-2010 | Integracja dróg gminnych z powiatowymi w Gminie Ciechanowiec | 2.147.215 | 59.719 | 2.087.496 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1. Ogółem | 2.147.215 | 59.719 | 2.087.496 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1.1. Środki własne | 1.104.919 | 59.719 | 1.045.200 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1.2. Środki z Unii Europejskiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1.3. Środki z innych źródeł | 1.042.296 | 0 | 1.042.296 | 0 | 0 |
| 4 | 750 | 75023 | Urząd Miejski w Ciechanowcu | 2010-2011 | Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej | 2.160.966 | 0 | 25.004 | 2.135.962 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1. Ogółem | 2.160.966 | 0 | 25.004 | 2.135.962 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1.1. Środki własne | 324.145 | 0 | 25.004 | 299.141 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1.2. Środki z Unii Europejskiej | 1.836.821 | 0 | 0 | 1.836.821 | 0 |
| 5 | 801 | 80110 | Urząd Miejski w Ciechanowcu | 2007-2010 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu | 1.945.906 | 340.906 | 1.605.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1. Ogółem | 1.945.906 | 340.906 | 1.605.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1.1. Środki własne | 973.943 | 170.453 | 803.490 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1.2. Środki z Unii Europejskiej | 971.963 | 170.453 | 801.510 | 0 | 0 |
| 6 | 900 | 90001 | Urząd Miejski w Ciechanowcu | 2008-2011 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ciechanowcu – etap II | 5.395.978 | 12.978 | 65.000 | 5.318.000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1. Ogółem | 5.395.978 | 12.978 | 65.000 | 5.318.000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1.1. Środki własne | 1.407.478 | 12.978 | 65.000 | 1.329.500 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1.2. Środki z Unii Europejskiej | 3.988.500 | 0 | 0 | 3.988.500 | 0 |
| 7 | 900 | 90001 | Urząd Miejski w Ciechanowcu | 2009-2010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Ciechanowcu | 1.689.002 | 513.649 | 1.175.353 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1. Ogółem | 1.689.002 | 513.649 | 1.175.353 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1.1. Środki własne | 984.157 | 513.649 | 470.508 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1.2. Środki z Unii Europejskiej | 704.845 | 0 | 704.845 | 0 | 0 |
| 8 | 900 | 90002 | Urząd Miejski w Ciechanowcu | 2007-2012 | Rekultywacja składowiska oraz likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Ciechanowiec w latach 2007-2012 | 1.396.604 | 219.504 | 154.400 | 539.280,00 | 483.420,00 |
|  |  |  |  |  | 1. Ogółem | 1.396.604 | 219.504 | 154.400 | 539.280,00 | 483.420,00 |
|  |  |  |  |  | 1.1. Środki własne | 219.504 | 219.504 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1.2. Środki z Unii Europejskiej | 1.177.100 | 0 | 154.400 | 539.280,00 | 483.420,00 |
| 9 | 921 | 92109 | Urząd Miejski w Ciechanowcu | 2009-2010 | Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radziszewo Króle | 628.119 | 19.000 | 609.119 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1. Ogółem | 628.119 | 19.000 | 609.119 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1.1. Środki własne | 274.000 | 19.000 | 255.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1.2. Środki z Unii Europejskiej | 354.119 | 0 | 354.119 | 0 | 0 |
| 10 | 926 | 92605 | Urząd Miejski w Ciechanowcu | 2007-2011 | Przebudowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego nad Zalewem w Ciechanowcu | 1.417.672 | 433.172 | 84.500 | 900.000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1. Ogółem | 1.417.672 | 433.172 | 84.500 | 900.000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1.1. Środki własne | 857.672 | 273.172 | 84.500 | 500.000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1.2. Środki z Unii Europejskiej | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1.3.Środki z innych źródeł | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Pochodzenie środków | Razem | 2007-2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Środki własne | 7.329.082 | 1.364.239 | 2.828.702 | 3.136.141 | 0 |
| 2 | Środki z Unii Europejskiej | 12.455.848 | 170.453 | 2.014.874 | 9.787.101 | 483.420 |
| 3 | Środki z innych źródeł | 1.202.296 | 160.000 | 1.042.296 | 0 | 0 |
|  | Razem | 20.987.226 | 1.694.692 | 5.885.872 | 12.923.242 | 483.420 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krystyna Olędzka